Администрация

муниципального образования

сельское поселение Варзуга Терского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.03.2015 г.                                с. Варзуга                                             № 47

Об утверждении муниципальной программы «Подготовка

объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Варзуга к работе в отопительный период  на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования сельское поселение Варзуга, постановлением администрации МО СП Варзуга Терского района от  21.11.2013 г. № 78  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Варзуга Терского района»,  в целях создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Варзуга к работе в отопительный период   на 2015 год».

2. Ведущему специалисту экономисту-финансисту администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района (Сурядов Д.А.) предусмотреть при формировании местного бюджета на 2015 год ассигнования на реализацию Программы.

3. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования сельское  поселение Варзуга в сети Интернет.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение Варзуга Терского района                                         Г.Н.Попов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО СП Варзуга

Терского района от 25.03. 2015г. № 47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРЗУГА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА 2015 ГОД»

МО СП Варзуга

2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация МО СП Варзуга (далее - Администрация). |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Варзуга к работе в отопительный период на 2015 год (далее - Программа). |
| Тактическая цель социально-экономического развития | Обеспечение комфортной сельской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг МО СП Варзуга |
| Цель Программы | Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период в 2015 г. |
| Задачи Программы | Муниципальная финансовая поддержка мероприятий по ремонту внутренних систем электроснабжения в селах сельского поселения Варзуга 2015 году. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Снижение протяженности ветхих инженерных сетей. 2. Повышение надёжности и бесперебойное обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования (электроснабжение) |
| Краткая характеристика программных мероприятий | В рамках Программы предполагается осуществлять мероприятия по капитальному ремонту внутренних систем электроснабжения в селе Чапома МО СП Варзуга |
| Сроки реализации Программы | 2015 год |
| Объемы и источники финансирования | Всего по Программе 2558,26316 тыс. руб., в т.ч.: ОБ (областной бюджет) 2364,8 тыс. руб.- средства областного бюджета в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» МБ (местный бюджет) – 194,46316 тыс. руб. 124,46316–тыс. руб. - средства софинансирования местного бюджета для реализации мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период 70,0 тыс. руб. – средства для разработки сметной документации и проведения негосударственной экспертизы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит подготовить объекты и системы жизнеобеспечения к работе в зимний период 2015 года и поддержать качество жизнедеятельности в селе Чапома |
| Адрес размещения программы в сети «Интернет» | www.varzuga-adm. ru |

- Характеристика проблемы, решение которой осуществляется   путем реализации Программы.

В настоящее время в населенном пункте Чапома  МО СП Варзуга – ветхие электрические сети. В связи с большими потерями в электросетях, потребители  недополучают качественной электроэнергии. Устаревшие электрические сети не позволяют выполнять требования к качеству поставки потребляемых коммунальных ресурсов.

В целях обеспечения комфортной сельской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг, обеспечения населения услугами по электроснабжению администрацией МО СП Варзуга запланирована муниципальная целевая программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Варзуга к работе в отопительный период  на 2015 год», которая включает мероприятия, направленные на подготовку объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Варзуга к работе в отопительный  период.

Средства, необходимые на обеспечение подготовки объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Варзуга к работе в отопительный период на 2015 год: составляют -  2559,26316 тыс. рублей. На эти цели из областного бюджета выделена субсидия в размере 2364,8 тысяч рублей.  Средства местного  бюджета, направленные на реализацию Программы составляют  194,46316 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы позволит подготовить объекты и системы жизнеобеспечения к работе в зимний период 2015 года и поддержать качество жизнедеятельности в селе Чапома.

- Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 2015 год

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Варзуга к работе в отопительный период |
|  | Доля капитально отремонтированных внутренних электрических сетей | % | 100 |
|  | с. Чапома – капитально отремонтированные электрические сети |  | 100 |
| 1.2. | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей | м | 3120 |
|  | с. Чапома | м | 3120 |

3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Вид работ | Адрес | Ед. изм. | Количество | Потребность в финансовых средствах (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей |
| 1.1 | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей | с. Чапома | М | 3120 | 2489,26316 | 2364,8 | 124,46316 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 2489,26316 | 2364,8 | 124,46316 |
| 2 | Разработка сметной документации по реконструкции внутренних электрических сетей и проведение негосударственной экспертизы по объектам реконструкции |
| 2.1. | Разработка сметной документации по капитальному ремонту электрических сетей в селе Чапома | 2015 | МБ 40,0 | МБ 40,0 | Обеспечение разработки сметной документации по капитальному ремонту электрических сетей в селе Чапома | 1 | 0 |  |
| 2.2. | Проведение экспертизы расчетов по объектам капитального ремонта внутренних электрических сетей | 2015 | МБ 30,0 | МБ 30,0 | Обеспечение проверки и расчета экспертизы по объекту ремонта | 1 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 2 | МБ | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 2559,26316 | 2559,26316 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2364,8 | 2364,8 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 194,46316 | 194,46316 |  |  |  |  |

4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели

социально-экономического развития МО сельское поселение Варзуга.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить комфорт сельской среды и повысит качество предоставления коммунальных услуг.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы: изменение действующего законодательства, условий  и объёмов предоставления субсидий бюджета Мурманской области бюджету МО СП Варзуга, изменение / уточнение стратегических приоритетов социально-экономического развития МО СП Варзуга. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

Внутренние риски зависят от деятельности Администрация МО СП Варзуга.

5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах

| Коды классификации операций сектора государственного управления. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Всего по Программе, в том числе: | 2559,26316 |
| средства областного бюджета: | 2364,8 |
| По государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год (подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса») | 2364,8 |
| Капитальный ремонт внутренних линий электроснабжения в селе Чапома | 2364,8 |
| КОСГУ 310 |  |
| средства местного бюджета: | 194,46316 |
| По государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 год (подпрограмма 2 « Развитие топливно-энергетического комплекса») с о ф и н а н с и р о в а н и е , из них: | 124,46316 |
| - капитальный ремонт внутренних линий электроснабжения в селе Чапома | 124,46316 |
| КОСГУ 310 |  |
| – Разработка сметной документации и проведение негосударственной экспертизы проектов по капитальному ремонту электрических сетей в селе Чапома | 70,0 |
| КОСГУ По государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год (подпрограмма 2 « Развитие топливно-энергетического комплекса») |  |

Финансирование мероприятий Программы планируется к осуществлению за счет средств

Субсидии из областного бюджета, предусмотренных на эти цели  на очередной финансовый год.

Всего на реализацию Программы выделено 2559,26316 тыс. руб., в т.ч.:

ОБ (областного бюджета) – 2364,8 тыс. руб. - средства для реализации мероприятий программы по подготовке  объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период

МБ (местного бюджета) – 194,46316 тыс. руб. - средства софинансирования местного бюджета для реализации мероприятий программы по подготовке  объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период и разработка сметной документации с проведением негосударственной экспертизы.