**Администрация**

**муниципального образования**

**сельское поселение Варзуга Терского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.11.2015 г. с. Варзуга № 223**

**О внесении изменений в постановление администрации от 23.12.2014 №221 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Варзуга к работе в осенне-зимний период**   **на 2015-2017 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, **постановляю:**

1. Внести изменения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению в муниципальную программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Варзуга к работе в осенне-зимний период на 2015-2017 годы».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте МО СП Варзуга в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение Варзуга Г.Н.Попов

Приложение

к постановлению администрации

МО СП Варзуга от 09.11.2015 г. № 223

**Изменения в муниципальную программу**

**«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Варзуга к работе в осенне-зимний период**   **на 2015-2017 годы»**

1. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

**Перечень программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, программные мероприятия** | | **Срок выполнения (квартал, год)** | **Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)** | **Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий** | | | | | **Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий** |
| **Наименование показателя** | | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Цель: Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду в 2015 г.** | | | | | | | | | | |
| **Задача: муниципальная финансовая поддержка мероприятий по обеспечению электроснабжением удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов в 2015 г.** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение закупки на покупку и доставку топлива и нефтепродуктов. | |  | - | | Количество фирм – участников закупок на закупку и доставку топлива и нефтепродуктов, ед. | 2 | 2 | 2 | Администрация МО СП Варзуга и организации по контракту |
| 2. | Закупка топлива и нефтепродуктов. | | 2015 | 2015 г  **7944,59226**  ОБ  7547,3626  МБ  747,230  2016  МБ  **397,230**  2017  МБ  **397,230** | | Расчетная стоимость закупки и доставки топлива и нефтепродуктов, тыс. руб. | 829459,29 | 397,230 | 397,230 |
| Фактическая стоимость закупки и доставки топлива и нефтепродуктов, руб./т. |  |  |  |
| 3. | Доставка топлива и нефтепродуктов ВСЕГО, в т.ч. по каждому селу: | | Расчетный объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов для потребления., т. | 143,6 | 143,6 | 143,6 |
| Фактический объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов, т. |  |  |  |
| Пялица - дизельное топливо | |  | 100 | 100 | 100 |
| - дизельное масло | | 100 | 100 | 100 |
| Тетрино - дизельное топливо | | 100 | 100 | 100 |
| - дизельное масло | | 100 | 100 | 100 |
| Чаваньга - дизельное топливо | | 100 | 100 | 100 |
| - дизельное масло | | 100 | 100 | 100 |
| Чапома - дизельное топливо | | 100 | 100 | 100 |
| - дизельное масло | | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по задаче:** | | **ОБ** 7547,36265  **МБ** 1541,68961 | **9089,0522** | |  |  |  |  |
| 829459,29 | 397,230 | 397,230 |
|  |  |  |
|  | **Всего по программе:** |  | | **9089,0522** | |  |  |  |  |